# ZMLUVA O DIELO č. 1/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Rekonštrukcia strechy - Gymnázium Detva

# Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- OBJEDNÁVATEĽ	Gymnázium Štúrova 849 962 12 Detva

zastúpený	Mgr. Pavel Lalík, riaditeľ školy

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných	Mgr. Pavel Lalík, riaditeľ školy

b) technických

e) prevziať dielo

f) rozhodovať o zmenách

Bankové spojenie	Štátna pokladnica

číslo účtu	Sk 41 8180 0000 0070 0039 1664

IČO	17058554

DIČ	2021331015

číslo telefónu	045/5456144, 0940624591

fax	045/5457619

e-mail	lalikpalo@gmail.com

# ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

- technických

- stavbyvedúci

Bankové spojenie číslo účtu

IČO DIČ

číslo telefónu

e-mail

# Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve i v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedených vo výzve na predkladanie ponuky zo dňa 28.5.2021 a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

  - Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je: Rekonštrukcia strechy - Gymnázium Detva

Požadované riešenie

- Prespádovanie strechy drevenou, alt. oceľovou konštrukciou s podmienkou dodržania odvodu dažďovej vody pôvodnými dažďovými vpustami v streche.

- Doteplenie medzistrešia tepelnou izoláciou pri Rmin=3,0 m2, K/W (minerálna vata).

- Debnenie,  respektíve latovanie plochy strechy.

- Finálna krytina z oceľového plechu pozinkovaného, alternatíva lakoplastového zo zvitkov hr. 0,7 mm na dvojitú stojatú drážku.

- Nosná sieť bleskozvodu v rovine strechy, vrátane dodania revíznej správy bleskozvodnej siete.

- Sprístupnenie strechy novými výlezmi na strechu.

- Povrchová úprava oplechovania vysunutia rímsy ochrannými nátermi.

- Nová rekonštruovaná strecha musí byť plne pochôdzna z dôvodu možnosti zabudovania solárnych respektíve fotovoltaických panelov priamo na plochu strechy.

  - Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

  - Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú :

- rozsah prác definovaný vo výzve na predloženie ponuky,

- položkovitý rozpočet rekonštrukcie, predložený v ponuke (výkaz výmer)

c) fyzická obhliadka dotknutej stavby.

# Čl. III.

# KVALITA PREDMETU DIELA

  - Dielo  musí  byť  zhotovené  v  zmysle  čl.  II,  nesmie  mať  žiadne  vady  a  nedostatky

brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.

  - Zhotoviteľ, realizujúci zmluvne dohodnuté práce, je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela.

# Čl. IV.

# CENA DIELA

  - Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: ....... eur (s DPH), slovom: ................... eur.

  - Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:

    - splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov,

    - splnenie podmienok realizácie diela,

    - náklady na odvoz prebytočného materiálu,

    - náklady  súvisiace  s  bezpečnosťou  a  ochranou  zdravia  pri  práci  počas rekonštrukcie,

  - Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v   prípadoch:

- vlastných chýb,

- nepochopenia technického riešenia rekonštrukcie, zadania,

- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,

- zvýšenia cien dodávok a prác pre rekonštrukciu, okrem prípadov riešených

v tejto zmluve.

4.4   Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe

jeho zabudovania  známe,  že je nevhodný, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

  - Zámenu materiálov, výrobkov či zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I. bod 1 b) tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ  nesmie  zrealizovať  prípadné naviac práce bez  predchádzajúceho  súhlasu.

# Čl. V.

# ČAS PLNENIA

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:

# „Odstránenie havarijného stavu krytiny strechy“

# Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 6 týždňov od prevzatia staveniska, pričom stavenisko prevezme do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.

# Zhotoviteľ je povinný dodržať  časový harmonogram  realizácie diela.

  - Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na omeškanie.

  - V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

# Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, vrátane faktúry.

  - Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov.

  - Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom správne, formálne a vecne vystavenej faktúry a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

  - Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť

pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej konečnej faktúry objednávateľovi.

  - Objednávateľ si  vyhradzuje právo odúčtovať vo faktúre všetky zmluvné  pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZoD.

  - Konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:

    - označenie diela,

    - číslo zmluvy,

    - číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 6.1,

    - ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

    - deň zdaniteľného plnenia,

    - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

    - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

    - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma,

    - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

    - pečiatka a podpis oprávnenej osoby

# Čl. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

  - Odovzdanie diela

    - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi  priestory rekonštrukcie strechy do 5 dní po podpise zmluvy o dielo. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom a podpisom.

    - Bezdôvodné	odmietnutie	prevzatia	rekonštrukčných	priestorov	zhotoviteľom	sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

    - Stavebnými  prácami  nesmú  byť  dotknuté  inžinierske  siete  zabudované  v  pôvodnej konštrukcii objektu.

# Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

    - Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil závady vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

    - Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

# Povinnosti zhotoviteľa

7.3.2	Je	 povinný   dodržiavať	pokyny   dané	mu	objednávateľom	počas	zhotovovania

diela týkajúce sa diela.

    - Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dodržiavania počas výstavby.

    - Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčanie všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody výrobkov platný pre Slovenskú republiku.

    - Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich prípadných poddodávateľov.

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

    - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).

# Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

  - Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne zápisom najmenej 2 dni vopred.

  - K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady podľa bodu 5.1.v opačnom prípade má dielo vady.

  - Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Zároveň je povinný miesto, ktoré využíval ako zariadenie staveniska, uviesť do pôvodného stavu.

  - Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

  - Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

# Čl. IX.

SANKCIE

  - Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:

    - vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas

- 400,00 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy (termín realizácie diela).

  - V prípade omeškania objednávateľa s úhradou vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

# Čl. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

  - Dielo má vady ak:

    - nie je dodané v požadovanej kvalite,

    - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa zadania

    - sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,

    - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

  - Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby na dielo, od odovzdania diela objednávateľovi (OZ § 562, ods.2, písm. c).

  - Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

  - Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

  - Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania celého diela objednávateľovi.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e- mailom  alebo listovou zásielkou.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 3 dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

  - Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

  - V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

# Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

  - Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

  - V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

# Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

  - Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

  - Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou max. ceny podľa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

  - Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

# Čl. XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  - Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

  - Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

  - Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

  - Ako oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 13.1.

  - Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany,

druhej zmluvnej strane.

  - Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

  - Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

    - časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.

    - preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy bod 6.4 a 6.5.

    - finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

# Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

  - Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

  - Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

  - Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

  - Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania  zmluvnými  stranami.  Táto  zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Gymnázia Detva.

  - Zmluva bola zverejnená dňa ...............................

V  Detve, dňa  ………………….  	                 V ..................................., dňa......................

za objednávateľa	za zhotoviteľa

Mgr. Pavel Lalík	uviesť konkrétne meno

riaditeľ školy

Príloha č.1:  ponukový rozpočet

Príloha č.2:  zadanie